**STRATEGIA**

**ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI-MARAMUREȘ**

**PRIVIND SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU LOCALITĂȚILE MEMBRE**

**2022-2027**

**CUPRINS**

1. **Introducere**
2. **Prezentarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitarp ADI Maramureș**
3. **Prezentarea operatorului regional S.C. VITAL S.A**
4. **Prezentarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare**
5. **Cadrul Instituțional**
6. **Contextul European**
7. **Analiza SWOT**
8. **Principii, viziune și misiuni privind Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare**
9. **Obiective**
10. **Investiții prioritare**
11. **Indicatori tehnici POIM 2014-2020-2027**

**STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ**

**ȘI DE CANALIZARE PENTRU LOCALITĂȚILE MEMBRE**

**ADI-MARAMUREȘ**

**Capitolul I – INTRODUCERE**

**Considerații generale**

Dezvoltarea unei comunități presupune cu prioritate deschiderea la utilitățile de bază precum apă, canalizare, electricitate și gaz.

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social, cu scopul de captare, tratare și distribuire a apei potabile sau industiale utilizatorilor de pe aria județului, respectiv de colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate.

În perioada 1990 – 2007 sectorul de apă și apă uzată era secționat, proiectele de investiții țintind orașele cu mai mult de 100.000 locuitori, iar la momentul aderării României la Uniunea Europeană gradul de conectare la serviciile de apă era 53%, la servicii de canalizare 43%.

Programul Operațional Sectorial Mediu (POSM) este documentul care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene în perioada 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană în data de 12 iulie 2007. Având un buget alocat de aproximativ 5,6 miliarde de euro din care aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), iar diferența reprezintă cofinanţarea naţională (cca.1 miliard Euro).

Implementarea POS MEDIU concretizându-se prin servicii publice eficiente şi performante legate de furnizarea apei, canalizare şi încălzire, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”, astfel asigurându-se că 2.600 de localități cu peste 2.000 de locuitori îndeplinesc obiectivele de performanță stabilite în POS Mediu.

În prezent, deși s-au accesat Fonduri Europene nerambursabile și s-au efectuat numeroase investiții în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, dintre țările membre UE România are cel mai redus grad de racordare la aceste sisteme, respectiv 70% apă, 55 % canalizare.

**Scopul Strategiei**

Strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din Județul Maramureș este un document întocmit în conformitate cu obiectivele și scopurile Asociației, reprezentative pentru Unitățile Administrativ- Teritoriale, având ca țintă dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare curentă ori viitoare a operatorului regional, cu îndeplinirea cerinţelor la nivel de judeţ ce se menționează în Tratatul de Aderare a României din punct de vedere al Comunitatii Europene 98/15/CE şi cu cerințele Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară i-a delegat operatorului gestiunea serviciului în baza unui contract de delegare. Îndeplinirea obiectivelor **Strategiei de Dezvoltare** constituie și îndeplinirea scopului Asociație, conform prevederilor art. 4 și art. 5 din Statutul Asociație, astfel:

Art. 4 (1) -Asociația se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a Unităților Administrativ-Teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului, (denumită în continuare strategia de dezvoltare).

(2) - Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale membre din județul Maramureș, pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul “poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investitiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

(3) -Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contract de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 31 din Legea 51/2006 cu modificările și completările ulterioare al cărui capital social va fi deținut integral de Unități Administrativ Teritoriale membre ale Asociației (denumit în continuare Operatorul).

Art. 5 (1) Obiectivele Asociației sunt urmatoarele :

1. Să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevazut la art. 17 alin (2), lit a) din prezentul statut, în numele și pe seama asociaților care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea 51/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
2. Să exercite drepturile specifice de control și informare privind operatorul, conform prezentului statut și actului constitutiv al acestuia;
3. Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;
4. Să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;
5. Să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
6. Să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat asociații despre acesta;
7. Să identifice și să propună principii, norme legale, practici vizând realizarea obiectivelor asociaților în legatură cu Serviciul:

*1. Stabilirea unei politici de tarifare echilibrată care să asigure pe de o parte resursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare și/sau baza suport a contractării de eredite rambursabile ori parțial rambursabile, iar pe de altă parte să nu se depășească limitele de suportabilitate ale populației;*

*2. aplicarea principiului solidarității;*

*3. implementarea și aplicarea permanentă a principiului “poluatorul plătește”;*

*4.creșterea progresivă a nivelului de acoperire a Serviciului;*

*5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficientă al acestuia;*

*6. menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Serviciu;*

*7. buna gestiune a resurselor umane.*

1. Să acorde sprijin asociaților și operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

**Capitolul II - PREZENTAREA ASOCIAȚIEI**

„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADI-MARAMUREȘ**”** s-a înființat în anul 2001 prin dorința de cooperare și asociere, exprimată de o parte din Consiliile Locale ale Unităților Teritoriale Administrative din județul Maramureș, inclusiv de Consiliul Județean Maramureș, prin reprezentanții legali ai acestora. Temeiul legal care a stat la baza constituirii Asociației, este prevăzut în următoarele acte normative:

* Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;
* Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;
* Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
* OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 246/2005;
* Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și
* Hotărârea ADI Maramureș nr. 1/2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare pentru județul Maramureș.

**ADI-Maramureș** este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, având scopul și atribuțiile prevăzute în Actul constitutiv și Statut, prevăzute de HG 855/2008, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale ADI-Maramureș nr. 6/24.03.2010.

Scopul Asociației declarate în Actul Constitutiv și în Statut, vizează următoarele:

**A.** Reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, de pe raza de competență a Unităților Administrativ Teritoriale, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate inființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

**B.** Realizarea interesului general comun al locuitorilor de pe raza Unităților Administrativ Teritoriale membre, pentru:

* asigurarea și îmbunătățirea calității serviciului;
* practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației;
* aplicarea principiului „poluatorul plătește”;
* atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului, ce stă la baza constituirii Asociației.

**C.** Gestiunea delegată a Serviciului, care s-a realizat in baza unui Contract de Delegare, atribuit direct, conform Legii 51/2006 cu modificările și completările ulterioare si Legii 241/2006 cu modificările și completările ulterioare, Operatorului Regional SC „VITAL” SA.

ADI Maramureș are ca scop dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și apă uzată din aria de operare a SC VITAL SA, conform Contractului de Delegare aprobat cu Hotărârea ADI MM 15/ 29.10.2008 a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Delegarea gestiunii serviciilor reprezintă esența organizării operaționale și instituționale a gestiunii serviciilor de apă și apă uzată regionalizate, Autoritatea delegantă și operatorul convenind asupra următoarelor obiective esențiale și comune:

* Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
* Realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;
* Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
* Protecția mediului;
* Asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare utilizator cu care se încheie contracte de furnizare;
* Menținerea în stare perfect funcționabilă și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;
* Îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
* Menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare, conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, ținându-se cont de contractele de împrumut externe existente la data intrării în vigoare, cât și pe tot parcursul derulării prezentului contract;
* Echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor;
* Creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii;
* Calitatea bună a Serviciilor delegate și gestiunea administrativă și comerciantă eficientă;
* Menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor cuprinse în Servicii.

Potrivit legii nr. 241/2006, **serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înființează, se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii**:

a) securitatea serviciului;

b) tarifarea echitabilă;

c) rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului;

d) solidaritatea utilizatorilor reflectată în strategia tarifară;

e) transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;

f) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

g) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;

h) accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

i) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și sănătății populației.

**Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Maramureș** este formată din 54 de membri iar la data elaborării prezentei Strategii 35 de UAT-uri sunt **Semnatari ai Contractului de delegare** a gestiunii serviciilor, astfel Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgherăuș, Târgu Lăpuș, Ulmeni, Vișeu de Sus, Ardusat, Bocicoiu Mare, Bistra, Coaș, Copalnic Mănăștur, Coltău, Cicârlău, Câmpulung la Tisa, Dumbrăvița, Groși, Groșii Țibleșului, Lăpuș, Mireșu Mare, Petrova, Poienile de Sub Munte, Recea, Remetea Chioarului, Remeți, Rona de Jos, Satulung, Sarasău, Săcălășeni, Suciu de Sus, Șișești, Vadu Izei.

**Capitolul III – PREZENTAREA OPERATORULUI REGIONAL S.C. VITAL S.A.**

S.C. VITAL S.A. este operatorul regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Maramureș. De-a lungul anilor întreprinderea „VITAL” a funcționat ca unitate independentă sau comasat cu alte unități cu profil de servicii publice, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ.

Alimentarea cu apă potabilă, colectarea și epurarea apelor menajere și industriale au cunoscut o continuă dezvoltare în paralel cu evoluția social-economică. Documentele atestă existența primelor obiective componente ale sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Baia Mare în jurul anului 1910. Crearea unei întreprinderi cu un specific gospodăresc, bine definit, a fost înregistrată la 31 octombrie 1950 prin înființarea unei întreprinderi noi sub denumirea de „Întreprinderea Edilitară Regională Nr. 1", care în anul 1952 devine „Întreprinderea Comunală Baia Mare”.

S.C. VITAL S.A. s-a înființat ca societate comercială, în vara anului 1997 în urma reorganizării R.A.S.P. URBIS R.A., în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare 131/1997, păstrându-și profilul de activitate: distribuția apei potabile la utilizatori casnici și industriali, colectarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale. A fost înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic - Municipiul Baia Mare prin Consiliul Local, care avea calitatea de Adunare Generală a Acționarilor (AGA).

În vederea extinderii operării la nivel regional, în septembrie 2005, AGA prin Hotărârea nr. 4/2005 aprobă majorarea capitatului social prin cooptarea de noi acționari, respectiv :

* Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș
* Sighetul Marmației
* Baia Sprie, Borșa,
* Cavnic, Seini
* Șomcuta Mare
* Târgul Lăpuș
* Tăuții Măgherăuș
* Vișeu de Sus.

În cursul anului 2012, Consiliul Local Borșa s-a retras din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș și ca urmare începând cu 1 noiembrie 2012 S.C. VITAL S.A. a încetat să mai opereze în orașul Borșa.

**Situația rețelelor de distribuție apă și canalizare la 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **UAT** | **Lungime rețea apă distribuție (km)** | **Nr. Branșa-mente (buc)** | **Grad de contorizare** | **Lungime rețea canalizare (km)** | **Nr racorduri (buc)** |
| **1** | Baia Mare | 413,15 | 57.002 | 99,92 | 346,20 | 55.415 |
| **2** | Baia Sprie | 55,21 | 5.013 | 99,00 | 27,34 | 3.809 |
| **3** | Cavnic | 21,29 | 1.471 | 90,75 | 12,93 | 1.178 |
| **4** | Coaș | 12,90 | 465 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| **5** | Coltău | 13,48 | 597 | 100,00 | 4,81 | 67 |
| **6** | Copalnic Mănăștur | 35,99 | 236 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| **7** | Dumbrăvița | 61,57 | 1.605 | 99,88 | 17,69 | 302 |
| **8** | Groși | 49,71 | 1.507 | 100,00 | 13,11 | 259 |
| **9** | Mireșu Mare | 6,35 | 91 | 100,00 | 14,30 | 189 |
| **10** | Recea | 40,36 | 2.328 | 99,83 | 4,53 | 452 |
| **11** | Satulung | 26,77 | 631 | 100,00 | 0,00 | 0 |
| **12** | Săcălășeni | 31,22 | 883 | 99,55 | 21,90 | 320 |
| **13** | Seini | 50,94 | 2.259 | 100,00 | 35,88 | 1.707 |
| **14** | Sighetu Marmației | 127,06 | 9.264 | 94,73 | 114,32 | 5.789 |
| **15** | Șomcuta Mare | 50,49 | 2.318 | 99,40 | 5,27 | 95 |
| **16** | Tăuții Măgherăuș | 95,49 | 3.431 | 100,00 | 75,87 | 1.482 |
| **17** | Târgu Lăpuș | 78,36 | 2.475 | 100,00 | 31,46 | 1.209 |
| **18** | Ulmeni | 45,09 | 1.426 | 99,93 | 6,00 | 431 |
| **19** | Vișeu de Sus | 65,86 | 4.699 | 99,00 | 43,41 | 2.889 |
| **Total arie de operare** | | **1.287,29** | **97.701** | **99,19** | **775,04** | **75.593** |

**Situația privind asigurarea serviciilor de apă și canalizare în aria de delegare la 31.12.2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr crt** | **UAT** | **Populație UAT** | **Populație în aria de delegare** | **Utilizatori apă categoria – populație-** | **Utilizatori canal categoria – populație-** |
| 1 | Baia Mare | 123,738 | 123,738 | 53,351 | 51,830 |
| 2 | Baia Sprie | 15,476 | 14,819 | 4,855 | 3,689 |
| 3 | Cavnic | 4,976 | 4,976 | 1,420 | 1,114 |
| 4 | Coaș | 1,402 | 1,312 | 452 | 0 |
| 5 | Coltău | 2,557 | 2,557 | 575 | 60 |
| 6 | Copalnic Mănăștur | 5,673 | 1,002 | 227 | 0 |
| 7 | Dumbrăvița | 4,372 | 4,372 | 1,550 | 292 |
| 8 | Groși | 2,857 | 2,857 | 1,455 | 249 |
| 9 | Mireșu Mare | 4,766 | 2,513 | 226 | 187 |
| 10 | Recea | 6,000 | 6,000 | 2,232 | 444 |
| 11 | Satulung | 5,837 | 2,222 | 617 | 0 |
| 12 | Săcălășeni | 2,299 | 2,299 | 848 | 305 |
| 13 | Seini | 8,987 | 8,987 | 2,511 | 1,424 |
| 14 | Sighetu Marmației | 37,640 | 37,640 | 14,005 | 10,824 |
| 15 | Șomcuta Mare | 7,565 | 5,391 | 2,136 | 411 |
| 16 | Tăuții Măgherăuș | 7,136 | 5,827 | 3,473 | 1,511 |
| 17 | Târgu Lăpuș | 11,744 | 8,299 | 2,020 | 1,222 |
| 18 | Ulmeni | 7,270 | 4,869 | 1,318 | 397 |
| 19 | Vișeu de Sus | 15,037 | 15,037 | 4,410 | 2,708 |
|  | **Total** | **275,332** | **254,717** | **97,681** | **76,697** |
|  | **Grad de acoperire cu servicii %** | | | **83** | **63** |

**Capitolul IV. PREZENTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.crt.** | **Agenții** | **Localități aparținătoare** | **Lungime rețea alimentare cu apă (km)** | **Aducțiune**  **(km)** | **Total** | **Nr. Branșamente (buc)** | **Lungime rețea de canalizare**  **(km)** | **Nr. Racorduri**  **(buc)** |
| **1** | **Baia Mare** |  | **412,645** | **6,5** | **419,145** | **54.002** | **346,201** | **55.415** |
|  |  | **Localități deservite** | **274,117** |  | **274,117** |  | **76,169** |  |
|  | **Total Agenție** |  | **686,762** |  | **693,262** |  | **422,37** |  |
|  |  | **Comuna Recea** | | | | | | |
|  |  | Recea | 6,526 | - | 6,526 | 2.328 |  |  |
|  |  | Săsar | 7,575 | - | 7,575 | 4,530 | 452 |
|  |  | Lăpușel | 13,420 |  | 13,420 |  |  |
|  |  | Mocira | 7,370 |  | 7,370 |  |  |
|  |  | Bozânta Mică | 7,575 |  | 7,575 |  |  |
|  |  | **Comuna Groși** | | | | | | |
|  |  | Groși | 26,101 | - | 26,101 | 1.507 |  |  |
|  |  | Ocoliș | 6,885 | - | 6,885 | 6,931 | 259 |
|  |  | Satu Nou de Jos | 16,727 | - | 16,727 | 6,177 |
|  |  | **Comuna Dumbrăvița** | | | | | | |
|  |  | Dumbrăvița | 16,187 | - | 16,187 | 1.605 |  | 302 |
|  |  | Cărbunari | 10,838 | - | 10,838 |  |  |  |
|  |  | Chechiș | 10,253 | - | 10,253 |  |  |  |
|  |  | Rus+Șindrești+Unguraș | 27,297 | - | 27,297 |  |  |  |
|  |  | Dumbrăvița+ Chechiș |  |  |  |  | 17,691 |  |
|  |  | **Copalnic Mănăștur** | | | | | | |
|  |  | Berința | 33,242 | - | 33,242 |  |  |  |
|  |  | Curtuiușu Mic | 1,150 | - | 1,150 |  |  |  |
|  |  | Cărpiniș | 1,600 | - | 1,600 |  |  |  |
|  |  | Copalnic Mănăștur |  |  |  | 236 |  |  |
|  |  | **Comuna Coaș** | | | | | | |
|  |  | Coaș | 12,895 | - | 12,895 | 465 | 14,129 |  |
|  |  | **Comuna Săcălășeni** | | | | | | |
|  |  | Săcălășeni | 14,960 | - | 14,960 | 883 | 5,209 | 320 |
|  |  | Culcea | 6,163 | - | 6,163 | 6,270 |
|  |  | Coruia | 10,095 | - | 10,095 | 10,420 |
|  |  | **Comuna Coltău** | | | | | | |
|  |  | Coltău+Cătălina | 13,483 | - | 13,483 | 597 | 4,812 | 67 |
|  |  | **Comuna Satulung** | | | | | | |
|  |  | Hideaga | 8,705 | - | 8,705 | 631 |  |  |
|  |  | Mogoșești | 8,616 | - | 8,616 |  |  |
|  |  | Pribilești | 9,454 | - | 9,454 |  |  |
| **2** | **Baia Sprie** |  | **34,100** | **21,110** | **55,210** | **5.013** | **27,338** | **3.809** |
|  |  | Baia Sprie | 23,500 | 21,110 | 44,610 |  | 20,338 |  |
|  |  | Tăuții de Sus | 8,500 | - | 8,500 |  | 7 |  |
|  |  | Satu Nou de Sus | 2,100 | - | 2,100 |  |  |  |
| **3** | **Cavnic** |  | **16,789** | **4,50** | **21,289** | **1.471** | **12,931** | **1.178** |
|  |  | Cavnic | 16,789 | 4,50 | 21,289 |  | 12,931 |  |
| **4** | **Seini** |  | **50,939** | **-** | **50,939** | **2.259** | **35,881** | **1.707** |
|  |  | Seini | 34,347 | - | 34,347 |  | 22,944 |  |
|  |  | Viile Apei | 11,82 | - | 11,82 |  | 12,937 |  |
|  |  | Săbișa | 4,772 | - | 4,772 |  |  |  |
| **5** | **Sighetu Marmației** |  | **125,462** | **1,6** | **127,062** | **9.264** | **114,345** | **5.789** |
|  |  | Sighetu Marmației | 125,462 | 1,6 | 127,062 |  | 114,345 |  |
| **6** | **Șomcuta Mare** |  | **52,403** | **4,441** | **56,844** |  | **19,565** |  |
|  |  | Șomcuta Mare | 21,4 | 2,341 | 23,741 | 2.318 | 5,27 | 95 |
|  |  | Buciumi | 11,54 | - | 11,54 |  |  |
|  |  | Vălenii Șomcutei | 13,113 | 2,100 | 15,213 |  |  |
|  |  | Mireșu Mare-Lucăcești | 2,610 | - | 2,610 | 91 | 6,295 | 189 |
|  |  | Mireșu Mare- Dăneștii Chioarului | 3,740 | - | 3,740 |
|  |  | Mireșu Mare |  |  |  |  | 8,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Tăuții Măgherăuș** |  | **94,887** | **0,6** | **95,487** |  | **75,874** | **1.482** |
|  |  | Tăuții Măgherăuș | 38,303 |  | 38,303 | 3.431 | 75,874 | 1.482 |
|  |  | Băița | 30,482 | 0,6 | 31,082 |  |  |
|  |  | Bozânta Mare | 13,611 |  | 13,611 |  |  |
|  |  | Bușag | 6,517 |  | 6,517 |  |  |
|  |  | Merișor | 5,974 |  | 5,974 |  |  |
| **8** | **Târgu Lăpuș** |  | **59,295** | **19,162** | **78,457** |  | **31,455** | **1.209** |
|  |  | Târgu Lăpuș | 33,626 | 18,592 | 52,218 | 2.475 | 31,455 | 1.209 |
|  |  | Rogoz | 7,465 |  | 7,465 |  |  |
|  |  | Dămăcușeni | 3,190 |  | 3,190 |  |  |
|  |  | Borcut | 10,497 | 0,150 | 10,647 |  |  |
|  |  | Fântânele | 4,517 | 0,420 | 4,937 |  |  |
| **9** | **Ulmeni** |  | **44,886** | **0,2** | **45,086** |  | **6,00** | **431** |
|  |  | Ulmeni | 10,349 | 0,2 | 10,549 |  |  |  |
|  |  | Arduzel | 9,374 | - | 9,374 |  |  |  |
|  |  | Mânău | 8,483 | - | 8,483 |  |  |  |
|  |  | Țicău | 8,480 | - | 8,480 |  |  |  |
|  |  | Vicea | 1,100 | - | 1,100 |  |  |  |
|  |  | Tohat | 7,100 | - | 7,100 |  |  |  |
| **10** | **Vișeu de Sus** |  | **64,365** | **1,5** | **65,865** |  | **43,414** | **2.889** |
|  |  | Vișeu de Sus | 64,365 | 1,5 | 65,865 |  | 43,414 | 2.889 |

**V. CADRUL INSTITUȚIONAL**

Conform procesului de regionalizare care se dovedește a fi complex și nuanțat, constituirea cadrului instituțional este condiționat de înfâptuirea unor cerințe, mai precis existența celor 3 elemente instituționale:

- **Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);**

- **Operatorul Regional (OR);**

- **Contractul de Delegare (CD).**

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 15/29.10.2008 a fost încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Maramureș și Societatea Comercială VITAL S.A., având valabilitate pe o perioadă de 30 de ani. Prin semnarea Contractului de Delegare, Operatorul va avea dreptul exclusiv și responsabilitatea de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante.Serviciile exclusive cuprind:

* Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă
* Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria delegării
* Lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție a Apei Potabile și în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate

**Capitolul VI. CONTEXTUL EUROPEAN**

În Uniunea Europeană, serviciile de interes general rămân elemente esențiale pentru coeziunea socială, teritorială, cât și pentru competivitatea economiei europene.

Reglementarea unitară a serviciilor publice a început în UE prin elaborarea Cărții Verzi (Bruxelles/ mai 2003).

Directivele UE reglementează printre altele: Calitatea apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă, protecţia apelor subterane împotriva poluării create de unele substanţe periculoase, protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, \*calitatea

apei destinată consumului uman, epurarea apelor uzate orăşeneşti, gospodărirea apelor la nivel de bazin hidrografic.

România trebuia să se alinieze la cerinţele Directivei Europene 98/83/CE privind la calitatea apei până în 2015 şi la cerinţele Directivei 91/271/CE privind epurarea apei uzate urbane până la sfârşitul anului 2018.

**Serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:**

- Continuitate;

- Siguranța persoanelor și a serviciului;

- Suportabilitate;

- Universalitate;

- Egalitatea tratamentului;

- Adaptabilitate și gestiune pe termen lung.

**Strategia este definită de principalele obiective de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, conform prevederilor directivelor europene pentru:**

- Apă potabilă nr. 98/83/EEC;

- Apă uzată nr. 91/271/EEC;

- Apă de suprafață pentru apa potabilă nr. 75/440/EEC;

- Poluanți periculoși în apa subterană nr. 80/68/CEE;

- Poluanți periculoși în apa de suprafață nr. 76/464/CEE.

**VII. Analiza SWOT**

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNCTE TARI** | **PUNCTE SLABE** |
| * Experienta în atragerea fondurilor europene nerambursabile; * În UAT-urile în care au fost implementate investiții prin programele europene, realizarea unor noi infrastructuri de distribuție și tartare a apei, de evacuare și epurare a apei uzate ori reabilitarea unor segmente din acestea; * Grad mare de satisfacție al cetățenilor față de serviciile de alimentare cu apă și canalizare în zona de operare * Buna colaborare cu Operatorul regional; * Personal calificat; | * Lipsa sistemelor de apă și canalizare în unele zone ale județului; * Pierderile de apă din sistemul de distribuții; * Resurse umane insuficiente; |
| **OPORTUNITĂȚI** | **AMENINȚĂRI** |
| * Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei prin finanțări din fonduri europene; * Extinderea ariei de operare prin preluarea noilor sisteme de alimentare cu apă și canalizare; * Achiziționarea aparaturii de specialitate/echipamente de detecție a pierderilor. | * Competiție crescută pentru accesarea fondurilor dedicate; * Reținerea populatiei în a se conecta la sistemele de alimentare cu apă și canalizare rezultate în urma investițiilor; * Riscul de neconformare la directivele UE. |

**VIII. PRINCIPII, VIZIUNI ȘI MISIUNI privind Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare**

Viziunea noastră conturează o asociație purnică, justificată prin transparență, calitate și performanță în serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

* + - 1. Principiile și viziunea ADI Maramureș sunt:

- creșterea treptată a razei de acoperire al serviciului prin preluarea de către Operatorul Regional a cât mai multor comune din județ și prin realizarea unor noi rețele de apă și canalizare, începând cu anul 2023;

- asigurarea permanentă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la cel mai înalt nivel calitativ pentru toți cetățenii de pe raza de competență a Unităților Administrativ Teritoriale membre, care văd în această asociere o cale strategică pentru dezvoltarea și gestionarea în comun a acestor servicii vitale;

- aplicarea unei politici tarifare echilibrate;

- aplicarea principiului solidarității;

- implementarea și aplicarea permanentă a pricipiului “poluatorul plătește” ;

- buna prestare din punct de vedere tehnic a serviciului și continuitatea serviciului ;

- creșterea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor;

- buna gestiune a resurselor umane;

- reducerea pierderilor de apă;

* + - 1. Misiunea noastră este să elaborăm o strategie de dezvoltare a serviciilor de apă și canalizare, să le încredințăm unui Operator Regional viabil, care cu rigoare și profesionalism să furnizeze servicii în regim permanent și de înaltă calitate cetățenilor din aria de delegare.

Pornim de la ideea că trebuie să fim pe deplini responsabili față de comunitățile noastre locale și natură, ținta ADI-Maramureș este ca în anul 2023 Serviciul să fie asigurat și accesat de către toți cetățenii în condiții de suportabilitate.

**IX. OBIECTIVE**

* Realizarea cu succes a programelor de investiții;
* Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localitățile urbane și rurale;
* Îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare prin reducere costurilor de producției și reducerea pierderilor;
* Asigurarea depozitării nămolului și/sau utilizării nămolului rezultat din Stația de epurare în cadrul aplicației POIM;
* Înlocuirea conductelor din azbociment;
* Îndeplinirea cerințelor Tratatului de Aderare;
* Asigurarea susținerii economice a investiției pe termen lung;
* Asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin furnizarea de apă potabilă la parametrii de calitate și servicii de canalizare-epurare conform cerințelor legale și indicatorilor de calitate.

**X. INVESTIȚII PRIORITARE**

* **Implementarea “Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020-2027”**- Anexa 1- Centralizator Indicatori tehnici POIM
* **Implementarea PNRR, Componenta C1- Managementul apei**:
* **Investiția 1** - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;
* **Investiția 2** - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate;
* **Investiția 3** - Sprijinirea colectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente - Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare”
* Realizarea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și apă uzată prin **Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” - PNI**
* **Investiții din surse proprii** – ale operatorului și ale UAT – urilor

Prezenta Strategie de Dezvoltare a fost întocmită în funcție de nevoile UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, ADI Maramureș, cât și ale Operatorului Regional SC Vital SA.

**Indicatori tehnici POIM 2014-2020-2027**

**Anexa 1**

**INDICATORI TEHNICI - UAT BAIA MARE**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | *Reabilitare Aductiune apa bruta* | *m* | 1.354,00 |  |
| 2 | *Reabilitare conducte de transport apa potabila in localitatea Baia Mare* | *m* | 13.926,00 |  |
| 3 | *Reabilitare retele de distributie apa potabila in localitatea Baia Mare* | *m* | 4.793,00 |  |
| 4 | *Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Baia Mare* | *m* | 173,00 |  |
| 5 | *Statie de pompare apa potabila in localitatea Baia Mare* | *buc* | 1,00 |  |
| 6 | *Extindere retea de canalizare in localitatea Baia Mare* | m | 5.537,00 |  |
| 7 | *Reabilitare retea de canalizare in localitatea Baia Mare* | m | 16.994,00 |  |
| 8 | *Reabilitare colector canalizare in localitatea Baia Mare* | m | 3.633,00 |  |
| 9 | *Conducta de refulare SPAU localitatea Baia Mare* | m | 1.839,00 |  |
| 10 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Baia Mare* | buc | 2,00 |  |
| 11 | *Tratare namol Baia Mare* | buc | 1,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI- UAT SIGHETU MARMATIEI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | *Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 11.773,50 |  |
| 2 | *Extindere conducta transport apa potabila in localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 1.970,00 |  |
| 3 | *Statie de pompare apa in localitatea Sighetu Marmatiei (cartier SUGAU)* | buc | 1,00 |  |
| 4 | *Reabilitarea retelei de distributie apa potabila in localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 3.597,00 |  |
| 5 | *Reabilitare conducta transport apa localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 2.952,00 |  |
| 6 | *Reabilitare retea de canalizare localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 2.846,00 |  |
| 7 | *Extindere retea de canalizare localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 7.371,00 |  |
| 8 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Sighetu Marmatiei* | buc | 6,00 |  |
| 9 | *Conducta de refulare SPAU in localitatea Sighetu Marmatiei* | m | 1.478,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI- UAT BAIA SPRIE**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | *Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Baia Sprie* | m | 4.002,00 |  |
| 2 | *Reabilitarea retelei de distributie apa potabila in localitatea Baia Sprie* | m | 4.790,00 |  |
| 3 | *Reabilitare conducta aductiune apa potabila in localitatea Baia Sprie* | m | 488,00 |  |
| 4 | *Extinderea conducta de transport Baia Mare – Tautii de Sus* | m | 4.210,00 |  |
| 5 | *Reabilitare conducta transport apa potabila in localitatea Baia Sprie* | m | 3.203,00 |  |
| 6 | *Monitorizare si control hidraulic sistem apa Baia Sprie* | buc | 1,00 |  |
| 7 | *Reabilitare rezervor existent 2x1500 mc* | buc | 2,00 |  |
| 8 | *Statie de pompare apa potabila* | buc | 4,00 |  |
| 9 | *Rezervor 2X150 mc\_Baia Sprie (cartier Nyres)* | buc | 2,00 |  |
| 10 | *Statie de Clorinare Rezervor 2X150 mc\_Baia Sprie (cartier Nyres)* | buc | 1,00 |  |
| 11 | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Baia Sprie | m | 11.260,00 |  |
| 12 | Reabilitarea retelei de colectare apa uzata in localitatea Baia Sprie | m | 6.521,00 |  |
| 13 | Statii de pompare ape uzate Baia Sprie | buc | 6,00 |  |
| 14 | Conducte de refulare ape uzate Baia Sprie | m | 1.110,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT CAVNIC**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | Extindere retea distributie apa potabila in localitatea Cavnic | m | 5.579,00 |  |
| 2 | Conducta de transport apa Cavnic - Mogosa | m | 643,00 |  |
| 3 | Conducta de transport apa Cavnic - Valea Alba | m | 605,00 |  |
| 4 | Rezervor Cavnic 500 mc - Valea Alba | buc. | 1,00 |  |
| 5 | Rezervor nou 300 mc Mogosa | buc. | 1,00 |  |
| 6 | Statie de pompare apa potabila GA Mogosa | buc. | 1,00 |  |
| 7 | Statie de pompare apa potabila GA Valea Alba | buc. | 1,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI- UAT SEINI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Seini | m | 4.996,00 |  |
| 2 | Extinderea conducta transport apa potabila in localitatea Seini | m | 3.215,00 |  |
| 3 | Statie de pompare apa potabila Seini | buc | 1,00 |  |
| 4 | Monitorizare si control hidraulic sistem apa Seini | buc | 1,00 |  |
| 5 | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Seini | m | 13.969,00 |  |
| 6 | Reabilitarea retelei de colectare apa uzata in localitatea Seini | m | 808,00 |  |
| 7 | Statii de pompare ape uzate Seini | buc | 3,00 |  |
| 8 | Conducte de refulare apa uzata Seini | m | 872,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI- UAT ȘOMCUTA MARE**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | Reabilitare rezervor de inmagazinare apa localitatea Somcuta Mare 150 mc | buc | 1,00 |  |
| 2 | Reabilitare rezervor de inmagazinare apa localitatea Somcuta Mare 200 mc | buc | 1,00 |  |
| 3 | Reabilitare rezervor de inmagazinare apa localitatea Somcuta Mare 500 mc | buc | 1,00 |  |
| 4 | Statiei de Epurare apa uzata Somcuta Mare - 3700 L.E. | buc | 1,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT TÂRGU LĂPUȘ**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | | ***UM*** | **Indicatori** |  | |
|  | |
|  | |
| 1 | *Aductiune Captare - Rezervoare Obreja* | | m | 2.583 |  | |
| 2 | *Conducta de transport Transport Targu Lapus - Razoare* | | m | 4.130 |  | |
| 3 | *Reabilitare Aductiune Rezervoare Obreja - Gospodarie de Apa* | | m | 547 |  | |
| 4 | *Reabilitare Aductiune Captare mal stang - SP Tg. Lapus* | | m | 3.571 |  | |
| 5 | *Extindere retea de distributie in localitatea Tg. Lapus* | | m | 5.997 |  | |
| 6 | *Extindere retea de distributie in localitatea Rogoz* | | m | 743 |  | |
| 7 | *Reabilitare retea de distributie in localitatea Tg. Lapus* | | m | 120 |  | |
| 8 | *Reabilitare retea de distributie in localitatea Rogoz* | | m | 829 |  | |
| 9 | *Extindere retea de distributie in localitatea Damacuseni* | | m | 3.059 |  | |
| 10 | *Extindere retea de distributie in localitatea Razoare* | | m | 12.822 |  | |
| 11 | *Captare apa suprafata Targu Lapus* | | buc | 1 |  | |
| 12 | *GA localitatea Razoare* | | buc | 1 |  | |
| 13 | *Statii de pompare apa potabila in localitatea Targu Lapus* | | buc | 4 |  | |
| 14 | *Reabilitare rezervor existent 2x1000 mc \_ Targu Lapus* | | buc | 2 |  | |
| 15 | *Rezervor nou 200 mc\_ Razoare* | | buc | 1 |  | |
| 16 | *Extindere retea canalizare in localitatea Targu Lapus* | | m | 365 |  | |
| 17 | *Reabilitare retea canalizare in localitatea Targu Lapus* | | m | 5.324 |  | |
| 18 | *Extindere retea canalizare in localitatea Damacuseni* | | m | 6.883 |  | |
| 19 | *Extindere retea canalizare in localitatea Rogoz* | | m | 7.633 |  | |
| 20 | *Conducte refulare in localitatea Tg Lapus* | | m | 313 |  | |
| 21 | *Conducte refulare in localitatea Rogoz* | | m | 537 |  | |
| 22 | *Conducte refulare in localitatea Damacuseni* | | m | 309 |  | |
| 23 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Tg Lapus* | | buc | 1 |  | |
| 24 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Rogoz* | | buc | 2 |  | |
| 25 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Damacuseni* | | buc | 2 |  | |
|  | |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT TĂUȚII MĂGHERĂUȘ**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Tautii Magheraus | | | m | 5.464,00 |  | |
| 2 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Merisor | | | buc. | 345,00 |  | |
| 3 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Busag | | | buc. | 79,00 |  | |
| 4 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Baita | | | buc. | 1.301,00 |  | |
| 5 | Statii de pompare apa potabila Tautii Magheraus | | | m | 1,00 |  | |
| 6 | Statii de pompare apa potabila Baita | | | m | 3,00 |  | |
| 7 | Reabilitare captare suprafata Baita | | | buc. | 1,00 |  | |
| 8 | Monitorizare si control hidraulic sistem apa Tautii Magheraus | | | m | 1,00 |  | |
| 9 | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Tautii Magheraus | | | m | 4.683,00 |  | |
| 10 | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Busag | | | m | 502,00 |  | |
| 11 | Statii de pompare ape uzate Tautii Magheraus | | | buc. | 2,00 |  | |
| 12 | Statii de pompare ape uzate Busag | | | m | 1,00 |  | |
| 13 | Conducte de refulare ape uzate Tautii Magheraus | | | m | 389,00 |  | |
| 14 | Conducte de refulare ape uzate Busag | | | m | 368,00 |  | |
| 15 | Extindere Statie de Epurare Tautii Magheraus | | | buc. | 1,00 |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT ULMENI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | *Extindere retea distributie apa in localitatea Ulmeni* | m | *2.653,00* |  |  |
| 2 | *Reabilitare retea distributie apa in localitatea Ulmeni* | m | *1.416,00* |  | |
| 3 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Chelinta* | m | *7.462,00* |  | |
| 4 | *Bransamente pe reteaua de distributie existenta, localitatea Vicea* | buc. | *122,00* |  | |
| 5 | *Statie de clorinare Arduzel* | buc. | *1,00* |  | |
| 6 | *Constructie rezervor 150 mc\_Arduzel* | buc. | *1,00* |  | |
| 7 | *Statii de pompare apa potabila (Ulmeni + Arduzel, Vicea, Somes Uileac)* | buc. | *2,00* |  | |
| 8 | *Conducta transport apa potabila GA Ulmeni - Rezervor Arduzel* | m | *2.729,00* |  | |
| 9 | *Conducta distributie, GA Arduzel -CVG2* | m | *789,00* |  | |

**INDICATORI TEHNICI-UAT VIȘEU DE SUS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| 1 | *Reabilitare retele de transport apa potabila in localitatea Viseu de Sus* | m | 676 |
| 2 | *Extindere retele de transport apa potabila in localitatea Viseu de Sus* | m | 4.368 |
| 3 | *Reabilitare retele de distributie apa potabila in localitatea Viseu de Sus* | m | 1.808 |
| 4 | *Retele de distributie apa potabila in localitatea Viseu de Sus* | m | 22.511 |
| 5 | *Statie de pompare apa potabila in localitatea Viseu de Sus* | buc. | 3 |
| 6 | *Reabilitare rezervor existent 1000 mc* | buc. | 1 |
| 7 | *Rezervor nou 1000 mc Viseu de Sus* | buc. | 1 |
| 8 | *Reabilitare rezervor existent 150 mc Viseu de Sus* | buc. | 1 |
| 9 | *Rezervor de inmagazinare nou 250 mc (str. Frasinului)* | buc. | 1 |
| 10 | *Rezervor de inmagazinare nou 150 mc* | buc. | 2 |
| 11 | *Statii de clorinare* | buc. | 2 |
| 12 | *Extinderea retelei de colectare apa uzata in comuna Viseu de Sus* | m | 10.870 |
| 13 | *Statii de pompare ape uzate in comuna Viseul de Sus* | buc. | 8 |
| 14 | *Conducte de refulare apa uzata in comuna Viseu de Sus* | m | 1.641 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT ARDUSAT**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | | Extindere retea de alimentare cu apa in UAT Ardusat | m | 2.916 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT BOCICOIU MARE**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| 1 | *Extinderea conducta de transport apa potabila in comuna Bocicoiu* | m | 3.327,00 |
| 2 | *Extinderea retelei de distributie apa potabila in comuna Bocicoiu Mare* | m | 31.884,00 |
| 3 | *Statie de pompare apa potabila Bocicoiu Mare* | buc | 1,00 |
| 4 | *Monitorizare si control debite si presiuni Bocicoiu Mare* | buc | 1,00 |
| 5 | *Statie de clorinare GA Bocicoiu Mare* | buc | 1,00 |
| 6 | *Rezervor nou 2x500 mc\_Bocicoiu Mare* | buc | 2,00 |
| 7 | *Statie de pompare GA Craciunesti* | buc | 1,00 |
| 8 | *Extinderea retelei de colectare apa uzata in comuna Bocicoiu Mare* | m | 21.976,07 |
| 9 | *Conducte de refulare - statii de pompare apa uzate Bocicoiu Mare* | m | 5.383,00 |
| 10 | *Statii de pompare ape uzate Bocicoiu Mare* | buc | 5,00 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT CICÎRLĂU**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| 1 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Ilba* | m | 11.280 |
| 2 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Bargau* | m | 2.014 |
| 3 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Cicirlau* | m | 13.048 |
| 4 | *Statie pompare apa potabila Cicirlau* | buc. | 1 |
| 5 | *Retea canalizare menajera in localitatea Cicarlau* | m | 10.447 |
| 6 | *Retea canalizare menajera in localitatea Birgau* | m | 2.144 |
| 7 | *Conducte de refulare in localitatea Cicirlau* | m | 2.455 |
| 8 | *Conducte de refulare in localitatea Birgau* | m | 3.204 |
| 9 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Cicarlau* | buc. | 6 |
| 10 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Birgau* | buc. | 1 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT CÂMPULUNG LA TISA**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| 1 | *Retele de transport apa potabila in localitatea Campulung la Tisa* | m | 980 |
| 2 | *Retele de distributie apa potabila in localitatea Campulung la Tisa* | m | 12.770 |
| 3 | *Retele de canalizare menajera in localitatea Campulung la Tisa* | m | 12.480 |
| 4 | *Conducte de refulare apa uzata in localitatea Campulung la Tisa* | m | 6.047 |
| 5 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Campulung la Tisa* | buc | 5 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT COLTĂU**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | | *Retele de distributie apa potabila in localitatea Coltau* | m | 894 |  | |
| 2 | | *Retele de distributie apa potabila in localitatea Catalina* | m | 1.498 |  | |
| 3 | | *Reabilitare retele de canalizare menajera in localitatea Coltau* | m | 1.827 |  | |
| 4 | | *Reabilitare retele de canalizare menajera in localitatea Catalina* | m | 2.023 |  | |
| 5 | | *Extindere retea canalizare menajera in localitatea Coltau* | m | 7.212 |  | |
| 6 | | *Extindere retea canalizare menajera in localitatea Catalina* | m | 3.384 |  | |
| 7 | | *Reabilitare conducte de refulare apa uzata in localitatea Coltau* | m | 269 |  | |
| 8 | | *Reabilitare conducte de refulare apa uzata in localitatea Catalina* | m | 388 |  | |
| 9 | | *Conducte de refulare apa uzata in localitatea Coltau* | m | 307 |  | |
| 10 | | *Conducte de refulare apa uzata in localitatea Catalina* | m | 123 |  | |
| 11 | | *Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere in localitatea Coltau* | buc | 2 |  | |
| 12 | | *Reabilitare statie de pompare ape uzate menajere in localitatea Catalina* | buc | 1 |  | |
| 13 | | *Statie de pompare ape uzate menajere in localitatea Coltau* | buc | 1 |  | |
| 14 | | *Statie de pompare ape uzate menajere in localitatea Catalina* | buc | 1 |  | |
| 15 | | *Statie de Epurare apa uzata in localitatea Catalina* | buc | 1 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT COPALNIC MĂNĂȘTUR**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | *Extindere retea distributie apa in localitatea Fauresti* | m | 3.715 |  |
| 2 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Laschia* | m | 1.650 |  |
| 3 | *Reabilitare retea de distributie apa in localitatea Vad* | m | 537 |  |
| 4 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Vad* | m | 1.666 |  |
| 5 | *Reabilitare retea de distributie apa in localitatea Rusor* | m | 762 |  |
| 6 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Rusor* | m | 404 |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT GROȘII ȚIBLEȘULUI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| *1* | | Bransamente la reteaua de distributie apa potabila in localitatea Grosii Tiblesului | buc. | 740 |
| *2* | | Reabilitare sursa apa captare suprafata Grosii Tiblesului | buc. | 1 |
| *3* | | Statie de tratare apa potabila Grosii Tiblesului | buc. | 1 |
|  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT MIREȘU MARE**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| *1* | | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Miresu Mare* | m | 15.750,00 |  |
| *2* | | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Danesti* | m | 1.251,00 |  |
| *3* | | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Lucacesti* | m | 2.067,00 |  |
| *4* | | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Iadara* | m | 8.672,00 |  |
| *5* | | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Tulghies* | m | 6.840,00 |  |
| *6* | | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Remeti pe Somes* | m | 6.548,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT POIENILE DE SUB MUNTE**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | *Extindere retea de distributie apa in localitatea Poienile de Sub Munte* | m | 25119 |  |  |
| 2 | *Statii de pompare apa potabila Poienile de Sub Munte* | buc | 2 |  | |
| 3 | *Bransamente pe reteaua existenta* | buc | 2910 |  | |
| 4 | *Reabilitare captare PDSM* | buc | 1 |  | |
| 5 | *Reabilitare statie de tratare apa Poienile de Sub Munte* | buc | 1 |  | |
| 6 | *Extindere retea canalizare in localitatea Poienile de Sub Munte* | m | 21492 |  | |
| 7 | *Conducte refulare in localitatea Poienile de Sub Munte* | m | 914 |  | |
| 8 | *Statii de pompare apa uzata in localitatea Poienile de Sub Munte* | buc | 6 |  | |
| 9 | *Statie de Epurare ape uzate in localitatea Poienile de Sub Munte* | buc | 1 |  | |

**INDICATORI TEHNICI-UAT RECEA**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | | *Retele de distributie apa potabila in localitatea Recea* | m | 1.184 |  | |
| 2 | | *Reabilitare retele de distributie apa in localitatea Mocira* | m | 1.943 |  | |
| 3 | | *Retele de distributie apa in localitatea Mocira* | m | 777 |  | |
| 4 | | *Retele de canalizare menajera in localitatea Recea* | m | 8.489 |  | |
| 5 | | *Retele de canalizare menajera in localitatea Mocira* | m | 9.191 |  | |
| 6 | | *Conducte de refulare apa uzata in localitatea Recea* | m | 6.459 |  | |
| 7 | | *Conducte de refulare apa uzata in localitatea Mocira* | m | 2.079 |  | |
| 8 | | *Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Recea* | buc | 8 |  | |
| 9 | | *Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Mocira* | buc | 7 |  | |
| 10 | | *Conducte de refulare apa uzata in localitatea Sasar* | m | 2.280 |  | |
| 11 | | *Statii de pompare ape uzate menajere in localitatea Sasar* | buc | 1 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT REMEȚI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| 1 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Remeti | m | 15322 |
| 2 | Monitorizare si control hidraulic sistem apa potabila Remeti | buc | 1 |
| 3 | Statii de pompare apa potabila localitatea Remeti | buc | 1 |
| 4 | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Remeti | m | 13394 |
| 5 | Statii de pompare ape uzate Remeti | buc | 6 |
| 6 | Conducte de refulare SPAU Remeti | m | 1546 |
| 7 | Constructie Statie de epurare apa uzata Remeti\_2500 LE | buc | 1 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT SĂCĂLĂȘENI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Sacalaseni | m | 887 |  |
| 2 | | Monitorizare si control hidraulic sistem apa potabila Sacalaseni | buc | 1 |  |
| 3 | | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Sacalaseni | m | 598 |  |
| 4 | | Reabilitare colector principal apa uzata in localitatea Sacalaseni | m | 3706 |  |
| 5 | | Reabilitare statii de pompare ape uzate Sacalaseni | buc | 3 |  |
| 6 | | Reabilitare conducte de refulare - Sacalaseni | m | 145 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT SARASĂU**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| 1 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Sarasau | m | 3665 |
| 5 | Monitorizare si control hidraulic sistem apa Sarasau | buc | 1 |
| 6 | Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Sarasau | m | 3637 |
| 7 | Racorduri la reteaua de canalizare existenta Sarasau | buc | 864 |
| 8 | Conducte de refulare Sarasau | m | 654 |
| 9 | Statii de pompare ape uzate Sarasau | buc | 1 |
| 10 | Extinderea Statiei de Epurare apa uzata localitatea Sarasau | buc | 1 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT SATULUNG**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | **UM** | **Indicatori** |
| 1 | Conducta transport apa potabila Pribilesti - Fersig | m | 453,00 |
| 2 | Conducta transport apa potabila GA Fersig – retea distributie | m | 1013,00 |
| 3 | Extindere retea de distributie apa in localitatea Fersig | m | 3482,00 |
| 4 | Extindere retea de distributie apa in localitatea Finteusu Mic | m | 5880,00 |
| 5 | Rezervor nou 150 mc\_Satulung | buc. | 1,00 |
| 6 | Statie de pompare apa potabila Satulung | buc. | 1,00 |

**INDICATORI TEHNICI-UAT SISESTI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | **UM** | **Indicatori** |  |
| 1 | | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Sisesti | m | 21018 |  |
| 2 | | Statie de pompare (retea distributie) Sisesti | buc | 1 |  |
| 3 | | Statie de pompare (aductiune) Sisesti | buc | 1 |  |
| 4 | | Extindere conducta de transport Baia Sprie - DJ 184 - Sisesti | m | 2019 |  |
| 5 | | Monitorizare si control hidraulic sistem apa Sisesti. | buc | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT SUCIU DE SUS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1 | Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatile Suciu de Sus si Suciu de Jos | m | 3467 |  |  |  |
| 2 | Monitorizare si control hidraulic sistem apa Suciu de Sus | buc | 1 |  |  |  |
| 3 | Bransamente pe reteaua existenta | buc | 1137 |  |  |  |
| 4 | GA Suciu de Sus | buc | 1 |  |  |  |
| 5 | GA Suciu de Jos | buc | 1 |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI-UAT VADU IZEI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | | *Extinderea retelei de distributie apa potabila in localitatea Vadu Izei* | m | 6056 |  |
| 2 | | *Bransamente pe reteaua existenta in localitatea Vadu Izei* | buc | 392 |  |
| 3 | | *Extindere conducta transport apa potabila Vadu Izei* | m | 2480 |  |
| 4 | | *Reabilitare rezervor existent 400 mc\_Vadu izei* | buc | 1 |  |
| 5 | | *Statie de pompare apa Vadu Izei* | buc | 1 |  |
| 6 | | *Monitorizare si control hidraulic sistem apa Vadu Izei* | buc | 1 |  |
| 7 | | *Extinderea retelei de colectare apa uzata in localitatea Vadu Izei* | m | 5514 |  |
| 8 | | *Statii de pompare ape uzate Vadu Izei* | buc | 3 |  |
| 9 | | *Conducte de refulare ape uzate Vadu Izei* | m | 832 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**INDICATORI TEHNICI**

**SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA BAIA MARE - ULMENI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| 1 | Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Baia Mare - Miresu Mare | m | 66.042,00 |  |
| 2 | Rezervor 300 mc\_Baia Mare | buc. | 1,00 |  |
| 3 | Statie de pompare Baia Mare | buc. | 1,00 |  |
| 4 | Statie de clorinare Baia Mare | buc. | 1,00 |  |
| 5 | Rezervor Iadara\_200 mc | buc. | 1,00 |  |
| 6 | Statie pompare Iadara | buc. | 1,00 |  |
| 7 | Statie de clorinare Iadara | buc. | 1,00 |  |
| 8 | Rezervor Tulghies\_2x200 mc | buc. | 2,00 |  |
| 9 | Statie de clorinare Tulghies | buc. | 1,00 |  |
| 10 | Rezervor Remeti pe Somes\_150 mc | buc. | 1,00 |  |
| 11 | Statie de clorinare Remeti pe Somes | buc. | 1,00 |  |
| 12 | Rezervor 100 mc\_Ariesu de Padure | buc. | 1,00 |  |
| 13 | Statie de Clorinare Ariesu De Padure | buc. | 1,00 |  |
| 14 | Rezervor 1x300 mc\_Finteusu Mic | buc. | 1,00 |  |
| 15 | Statie de clorinare Finteusu Mic | buc. | 1,00 |  |
| 16 | Rezervor 300 mc\_Satulung | buc. | 1,00 |  |
| 17 | Statie de Clorinare Satulung | buc. | 1,00 |  |
| 18 | Rezervor 2X750 mc\_Finteusu Mic | buc. | 2,00 |  |
| 19 | Statie pompare Remetea Chioarului (SP2 Finteusu Mic) | buc. | 1,00 |  |
| 20 | Statie pompare Valenii Somcutei (SP1 Finteusu Mic) | buc. | 1,00 |  |
| 21 | Statie Clorinare Finteusu Mic | buc. | 1,00 |  |
| 22 | Rezervor 1x300 mc Valenii Somcutei | buc. | 1,00 |  |
| 23 | Statie de clorinare Valenii Somcutei | buc. | 1,00 |  |
| 24 | Rezervor 300 mc Chelinta | buc. | 1,00 |  |
| 25 | Statie de clorinare Chelinta | buc. | 1,00 |  |
| 26 | Rezervor 2x500 mc\_ULMENI | buc. | 2,00 |  |
| 27 | Statie pompare Int. Finteusu Mic | buc. | 1,00 |  |
| 28 | Statie de clorinare ULMENI | buc. | 1,00 |  |
| 29 | Reabilitare (retehnologizare) rezervor existent \_300 mc - Remetea Chioarului | buc. | 1,00 |  |

**INDICATORI TEHNICI**

**SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA BAIA MARE - SEINI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | **UM** | **Indicatori** |  |
| *1* | Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Baia Mare - Seini | m | 40.643 |  |
| *2* | Rezervor inmagazinare apa potabila 300 mc\_Sasar | buc | 1 |  |
| *3* | Statie pompare SASAR | buc | 1 |  |
| *4* | Statie Clorinare Sasar | buc | 1 |  |
| *5* | Rezervor 300 mc\_Tautii Magheraus | buc | 1 |  |
| *6* | Statie de clorinareTautii Magheraus | buc | 1 |  |
| *7* | Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc\_Ilba | buc | 2 |  |
| *8* | Statie de Clorinare Ilba | buc | 1 |  |
| *9* | Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc\_Seini | buc | 2 |  |
| *10* | Statie de pompare Seini | buc | 1 |  |
| *11* | Statie Clorinare Seini | buc | 1 |  |
| *12* | Reabilitare (retehnologizare) rezervor existent 2x200 mc - Ardusat | buc | 2 |  |

**INDICATORI TEHNICI**

**SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA SIGHETU MARMAȚIEI - REMEȚI**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |
|
|
| *1* | Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti | m | 21.350 |
| *2* | Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti | m | 2.550 |
| *3* | Statie pompare Campul Negru - Sighet | buc | 1 |
| *4* | Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti | m | 4.260 |
| *5* | Rezervor 1x200 mc\_Sarasau | buc | 1 |
| *6* | Statie de clorinare Sarasau | buc | 1 |
| *7* | Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc\_Campulung la Tisa | buc | 2 |
| *8* | Statie de Clorinare Campulung la Tisa | buc | 1 |
| *9* | Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc\_Remeti | buc | 2 |
| *10* | Statie Clorinare Remeti | buc | 1 |
| *11* | Reabilitare Sursa Apa Craciunesti | buc | 1 |
| *12* | Reabilitare (retehnologizare) rezervoare existente 1x200 mc + 1x100 mc - Craciunesti | buc | 2 |
| *13* | Reabilitare statie de clorinare Craciunesti | buc | 1 |
| *14* | Bransamente la reteaua de distributie apa potabila in localitatea Sarasau | buc | 864 |
| *15* | Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc\_GA SM - Remeti | buc | 2 |
| *16* | Statie de Clorinare GA SM-Remeti | buc | 1 |

**INDICATORI TEHNICI**

**SISTEM REGIONAL DE TRANSPORT APA POTABILA SIGHETU MARMAȚIEI – RONA DE JOS**

**INVESTITII**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Componente de investitii** | ***UM*** | **Indicatori** |  |
|  |
|  |
| *1* | Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos | m | 13.000 |  |
| *2* | Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies | buc | 1 |  |
| *3* | Rezervor 1x300 mc Rona De Jos | buc | 1 |  |
| *4* | Statie Clorinare GA Rona de Jos | buc | 1 |  |
| *5* | Bransamente pe reteaua de distributie apa potabila Rona de Jos | buc | 560 |  |